**PLANO DE GERENCIAMENTO DO CDI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **Gerente de Projeto:** | Rheder Landim |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**1. Cronograma do CDI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE** | **DATA INÍCIO** | **DATA ENTREGA** |
| Refinamento de documentação | 07/03/2018 | 10/04/2018 |
| Definição dos Requisitos | 07/03/2018 | 18/03/2018 |
| Casos de Teste | 04/04/2018 | 04/04/2018 |
| Diagrama de Classe | 04/04/2018 | 11/04/2018 |
| Diagrama de Sequência | 04/04/2018 | 11/04/2018 |
| Programação dos Requisitos CDI | 11/04/2018 | 13/04/2018 |
| Testes | 11/04/2018 | 16/04/2018 |
| Gerenciamento de Qualidade | 07/03/2018 | 17/04/2018 |

**2. Riscos**

Tabela de Riscos: <https://goo.gl/TMRGUQ>

Relatório de Riscos: <https://goo.gl/j8EExt>

**3. Requisitos a serem entregues**

**CDI**

|  |  |
| --- | --- |
| RFUN1 | Realizar login informando seu e-mail e senha cadastrados. |
| RFUN4 | Cadastrar dependente |
| RFUN26 | Criar conta de usuário |

Protótipos:

<https://goo.gl/TsMC6k>

<https://goo.gl/pr3rno>

<https://goo.gl/D8Ck86>

**4. Matriz dos Requisitos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RFUN1 | RFUN4 | RFUN26 |
| RFUN1 |  | x | x |
| RFUN4 | x |  | x |
| RFUN26 | x | x |  |

**5. Casos de Teste**

**Link:** [Casos de Teste](https://goo.gl/n8H36G)

**6. Checklist Requisitos**

**Link:** [Requisitos](https://goo.gl/hYky5W)

**7. Checklist Qualidade**

**Link:** [Qualidade](https://goo.gl/LLYG1R)

**7.1 Checklist Casos de Uso**

**Link:** [Casos de Uso](https://docs.google.com/document/d/1lYkLfipMQ-j2Z6jrxy2ra9dCiSAe8DX74oMjsgehriU/edit#)

**8. Aceite**

**Link:** [Aceite](https://goo.gl/X77qVS)