**PLANO DE GERENCIAMENTO DO CDII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **Gerente de Projeto:** | Rheder Landim |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**1. Cronograma do CDI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE** | **DATA INÍCIO** | **DATA ENTREGA** |
| Refinamento de documentação | 07/03/2018 | 10/04/2018 |
| Definição dos Requisitos | 07/03/2018 | 18/03/2018 |
| Casos de Teste | 04/04/2018 | 04/04/2018 |
| Diagrama de Classe | 04/04/2018 | 11/04/2018 |
| Diagrama de Sequência | 04/04/2018 | 11/04/2018 |
| Programação dos Requisitos CDI | 11/04/2018 | 13/04/2018 |
| Testes | 11/04/2018 | 16/04/2018 |
| Gerenciamento de Qualidade | 07/03/2018 | 17/04/2018 |

**2. Riscos**

Tabela de Riscos:

Relatório de Riscos:

**3. Requisitos a serem entregues**

**CDII**

|  |  |
| --- | --- |
| RFUN3 | Alterar informações do perfil do usuário |
| RFUN5 | Editar dependente |
| RFUN6 | Excluir dependente |
| RFUN7 | Cadastrar lembrete |
| RFUN9 | Listar todos os lembretes |
| RFUN13 | Editar lembrete |
| RFUN14 | Excluir lembrete |
| RFUN15 | Listar lembretes |
| RFUN17 | Consultar cartão de vacina do dependente |
| RFUN18 | Editar cartão de vacina do dependente |
| RFUN22 | Buscar lembretes por nome |
| RFUN24 | Excluir conta |

Wireframes:

**4. Matriz dos Requisitos**

**5. Casos de Teste**

**Link:**

**6. Checklist Requisitos**

**Link:**

**7. Checklist Qualidade**

**Link:**

**7.1 Checklist Casos de Uso**

**Link:**

**8. Aceite**

**Link:** [Aceite](https://goo.gl/X77qVS)