**PLANO DE GERENCIAMENTO DO CDII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **Gerente de 0Projeto:** | Rheder Landim |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**1. Cronograma do CDI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE** | **DATA INÍCIO** | **DATA ENTREGA** |
| Reunião de Diretrizes CDII | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
| Versionamento do Projeto | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
| Design: Definir cores e Animações do APP | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
| Design: Definir ícones do APP | 20/04/2018 | 20/04/2018 |
| Criação de Conteúdo | 20/04/2017 | 27/04/2017 |
| Prototipar tela do Cartão de Vacina | 20/04/2017 | 02/05/2017 |
| Requisitos RFUN5 e RFUN6 | 02/05/2018 | 02/05/2018 |
| Casos de Teste dos requisitos RFUN5 e RFUN6 | 02/05/2018 | 07/05/2018 |
| Requisitos RFUN7 RFUN13 RFUN14 RFUN9 RFUN3 RFUN24 RFUN17 RFUN18 RFUN22 | 02/05/2018 | 11/05/2018 |
| Casos de Teste dos requisitos RFUN7 RFUN13 RFUN14 RFUN9 RFUN3 RFUN24 RFUN17 RFUN18 RFUN22 | 11/05/2018 | 15/05/2018 |
| Termo de aceite | 14/05/2018 | 14/05/2018 |
| Gerenciamento da Qualidade | 18/04/2018 | 15/05/2018 |

**2. Riscos**

Tabela de Riscos: <https://goo.gl/gwKmPC>

Relatório de Riscos: <https://goo.gl/P6afXv>

**3. Requisitos a serem entregues**

**CDII**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RFUN3 | Alterar informações do perfil do usuário | <https://goo.gl/ns7GNw> |
| RFUN5 | Editar dependente | <https://goo.gl/Xxha1v> |
| RFUN6 | Excluir dependente | <https://goo.gl/Xxha1v> |
| RFUN7 | Cadastrar lembrete | <https://goo.gl/yWa7wG> |
| RFUN9 | Listar todos os lembretes | <https://goo.gl/WyE6MY> |
| RFUN13 | Editar lembrete | <https://goo.gl/yWa7wG> |
| RFUN14 | Excluir lembrete | <https://goo.gl/yWa7wG> |
| **RFUN15** | **Pesquisar em lembretes** | [**https://goo.gl/nQk62B**](https://goo.gl/nQk62B) |
| **RFUN17** | **Consultar cartão de vacina do dependente** | [**https://goo.gl/HoKank**](https://goo.gl/HoKank) |
| **RFUN18** | **Editar cartão de vacina do dependente** | [**https://goo.gl/FT6hG8**](https://goo.gl/FT6hG8) |
| **RFUN22** | **Buscar lembretes por nome** | [**https://goo.gl/nQk62B**](https://goo.gl/nQk62B) |
| RFUN24 | Excluir conta | <https://goo.gl/nwFwvR> |

Obs.: Os requisitos em destaque serão entregues no CDIII. A solicitação de mudança foi preenchida e aprovada pela equipe.

**4. Matriz dos Requisitos**

<https://goo.gl/2Evopg>

**5. Casos de Teste**

**Link:** <https://goo.gl/WEXDi5>

**6. Checklist Requisitos**

**Link:** <https://goo.gl/K8VM4o>

**7. Checklist Qualidade**

**Link:** <https://goo.gl/vGZhaj>

**Link Caso de Uso:** <https://goo.gl/hiucNx>

**Link Código:** <https://goo.gl/zB6BCQ>

**8. Mudanças**

**Pedido Formal de Mudanças:** <https://goo.gl/bLnYxt>

**Solicitação de Análise de Impacto:** <https://goo.gl/yc56Y6>

**9. Aceite**

**Link:** <https://goo.gl/SfN6SS>