**SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE IMPACTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **Gerente de Configuração:** | Cecília de Brito Palhano |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE IMPACTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código**  **do artefato** | 001 |
| **Versão do Artefato** | 001 |
| **Nome do artefato** | Mudança na Página “Configurações”. |
| **Descrição da mudança** | Inserir a opção “Alterar senha de acesso” na página de “Configurações”. |
| **Análise do impacto** | Baixo impacto. A funcionalidade criada não altera o tempo de entrega dos demais requisitos |
| **Resultado**  **da análise** | Mudança aprovada. A funcionalidade é necessária para facilitar a experiência do usuário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código**  **do artefato** | 002 |
| **Versão do Artefato** | 002 |
| **Nome do artefato** | Mudança na Página “Cartão de Vacina”. |
| **Descrição da mudança** | Acrescentar os campos Validade e Laboratório nos formulários do Cartão de Vacina. |
| **Análise do impacto** | Baixo impacto. A funcionalidade criada não altera o tempo de entrega dos demais requisitos. |
| **Resultado**  **da análise** | Mudança aprovada. Os campos são necessários para controle das vacinas dos dependentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código**  **do artefato** | 003 |
| **Versão do Artefato** | 001 |
| **Nome do artefato** | Mudança na entrega de requisitos do CDII. |
| **Descrição da mudança** | Alterar a data de entrega dos requisitos RFUN15, RFUN17, RFUN18 e RFUN22. Os mesmos serão entregues no CDIII. |
| **Análise do impacto** | Alto impacto. Alterar a data de entrega destes requisitos poderá acarretar no acúmulo de requisitos para serem entregues no CDIII. |
| **Resultado**  **da análise** | Mudança aprovada. Após reunião com a equipe, ficou decidido que os requisitos serão entregues no CDIII. |