**HISTÓRICO DE REVISÕES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**Histórico de Revisões**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** | **Documento** |
| 27/04/2018 | 1.0 | Criação do PFM (Pedido Formal de Mudança) | Cecília Palhano | <https://goo.gl/1bn5fy> |
| 04/05/2018 | 1.0 | Preenchimento do SAI (Solicitação de Análise de Impacto) | Rheder Landim | <https://goo.gl/QECHfQ> |
| 04/05/2018 | 2.0 | EOR - Inserindo o requisito RFUN27 | Rheder Landim | <https://goo.gl/pa8Y1u> |
| 04/05/2018 | 2.0 | PGP - Inserindo requisito RFUN27 na listagem de programação para o CDIII | Rheder Landim | <https://goo.gl/cqCFsz> |
| 17/05/2018 | 1.0 | Preenchimento do checklist de qualidade | Rheder Landim | <https://goo.gl/bK2Xse> |
| 15/05/2018 | 2.0 | Preenchimento do checklist de qualidade | Cecília Palhano | <https://goo.gl/UVg3ef> |
| 15/05/2018 | 3.0 | PGP - Alterando a data de entrega dos requisitos RFUN15,RFUN17,RFUN18 e RFUN22. | Rheder Landim | <https://goo.gl/kmEjkJ> |
| 20/06/2018 | 4.0 | PGP - Retirando os requisitos RFUN17 e RFUN18 do Escopo inicial do Projeto. | Rheder Landim | <https://goo.gl/hqMpTh> |
| 20/06/2018 | 2.1 | EOR - Retirando os requisitos RFUN17 e RFUN18 da lista de requisitos a serem entregues no CDIII | Rheder Landim | <https://goo.gl/7ZAqbp> |
| 18/06/2018 | 1.0 | Requisitos Futuros - Criação do documento | Rheder Landim | <https://goo.gl/8ZP5gz> |