**Pedido Formal de Mudança**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**Solicitação de Mudanças**

|  |  |
| --- | --- |
| Número do Pedido | ***001*** |
| Nome do solicitante | Rheder Landim |
| Descrição detalhada da mudança | Criar a funcionalidade de Alterar a senha de acesso. O usuário através da página de Configurações deverá ter a opção de alterar a senha de acesso. |
| Observações |  |
| Profissional que realizará a mudança | André Hirata. |
| Resultado Triagem | Relevante com Impacto ( )  Relevante sem Impacto (x)  Irrelevante ( ) |

|  |  |
| --- | --- |
| Número do Pedido | ***002*** |
| Nome do solicitante | Rheder Landim |
| Descrição detalhada da mudança | Acrescentar os campos Validade e Laboratório nos formulários do Cartão de Vacina. |
| Observações |  |
| Profissional que realizará a mudança | André Hirata. |
| Resultado Triagem | Relevante com Impacto ( )  Relevante sem Impacto (x)  Irrelevante ( ) |

|  |  |
| --- | --- |
| Número do Pedido | ***003*** |
| Nome do solicitante | Rheder Landim |
| Descrição detalhada da mudança | Retirar os requisitos RFUN15, RFUN17, RFUN18 e RFUN22 das entregas de codificação do CDII. Os mesmos serão entregues no CDIII. |
| Observações | Devido a complexidade da ferramenta, a equipe de programação decidiu focar na entrega dos demais requisitos, adiando a entrega dos quatro citados acima. |
| Profissional que realizará a mudança | Equipe de programação. |
| Resultado Triagem | Relevante com Impacto (x)  Relevante sem Impacto ( )  Irrelevante ( ) |

Goiânia,\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

De acordo,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pela mudança