**PLANO DE GERENCIAMENTO DO CDIII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **Gerente de Projeto:** | Rheder Landim |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

**1. Cronograma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE** | **DATA INÍCIO** | **DATA ENTREGA** |
| Reunião de Diretrizes CDIII | 16/05/2018 | 16/05/2018 |
| Realizar codificação dos requisitos elencados para o CDIII | 17/05/2018 | 18/06/2018 |
| Realizar Casos de Teste | 18/06/2018 | 19/06/2018 |
| Realizar Teste com usuários | 20/06/2018 | 21/06/2018 |
| Realizar Avaliação de Desempenho | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
| Criar Termo de Aceite | 22/06/2018 | 22/06/2018 |
| Gerenciar Qualidade | 16/05/2018 | 22/06/2018 |

**2. Riscos**

Tabela de Riscos:<https://goo.gl/aP1nRQ>

Relatório de Riscos:<https://goo.gl/x7SMBS>

**3. Requisitos a serem entregues**

**CDIII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RFUN2** | Recuperar a senha caso tenha se esquecido | <https://goo.gl/RVy3ho> | Responsável:André  Caminho GIT: Não foi realizar commit |
| **RFUN8** | Selecionar tipo de repetição do lembrete | [https://goo.gl/EjbDu](https://goo.gl/EjbDuy) | Responsável:Renildo  Caminho GIT:Não foi realizado commit |
| **RFUN10** | Listar lembretes de um dependente específico | <https://goo.gl/UYAtQA> | Responsável:André  Caminho GIT: <https://github.com/ProjetoNanny/projetoNanny/tree/master/codigo-fonte/src/pages/lembretes> |
| **RFUN11** | Cadastrar lembrete pelo perfil do dependente | <https://goo.gl/UYAtQA> | Responsável:Renildo  Caminho GIT: <https://github.com/ProjetoNanny/projetoNanny/tree/master/codigo-fonte/src/pages/lembretes> |
| **RFUN12** | Cadastrar lembrete pelo perfil do dependente e categoria filtrada | <https://goo.gl/UYAtQA> | Responsável:Paulo  Caminho GIT: Não foi realizado commit |
| **RFUN16** | Filtrar lembretes por categoria | <https://goo.gl/UYAtQA> | Responsável:Paulo  Caminho GIT: Não foi realizado commit |
| **RFUN19** | Visualizar informações de desenvolvimento do dependente | <https://goo.gl/dKdMyD> | Responsável:André  Caminho GIT: <https://github.com/ProjetoNanny/projetoNanny/tree/master/codigo-fonte/src/pages/pagina-dependente> |
| **RFUN20** | Habilitar/Desabilitar notificações | <https://goo.gl/Z6YKCX> | Responsável:André  Caminho GIT: Não foi realizado commit |
| **RFUN21** | Configurar tempo prévio de recebimento das notificações dos lembretes | <https://goo.gl/EjbDuy> | Responsável:André  Caminho GIT: Não foi realizado commit |
| **RFUN23** | Visualizar perguntas frequentes | <https://goo.gl/M1LihC> | Responsável:Renildo  Caminho GIT: <https://github.com/ProjetoNanny/projetoNanny/tree/master/codigo-fonte/src/pages/help> |
| **RFUN25** | Reativar conta | <https://goo.gl/9niXR8> | Responsável:Renildo  Caminho GIT: Não foi realizado commit |
| **RFUN27** | Alterar senha de acesso | <https://goo.gl/gHEovx> | Responsável:Renildo  Caminho GIT: Não foi realizado commit |
| **RFUN15** | Pesquisar em lembretes | <https://goo.gl/nQk62B> | Responsável:Paulo e Renildo  Caminho GIT: <https://github.com/ProjetoNanny/projetoNanny/tree/master/codigo-fonte/src/pages/lembretes> |
| **RFUN17** | Consultar cartão de vacina do dependente | <https://goo.gl/HoKank> | Responsável:Julio  Caminho GIT: |
| **RFUN18** | Editar cartão de vacina do dependente | <https://goo.gl/FT6hG8> | Responsável:Julio  Caminho GIT: |
| **RFUN22** | Buscar lembretes por nome | <https://goo.gl/nQk62B> | Responsável:Renildo e Paulo  Caminho GIT: Não foi realizado commit |

Obs.: Os requisitos em destaque foram retirados do plano do CDIII e elencados como Requisitos Futuros, para a próxima atualização do Projeto.

**4. Matriz dos Requisitos**

**Matriz:** <https://goo.gl/DX1xhx>

**5. Casos de Teste**

**Link:** <https://goo.gl/xUTdaa>

**6. Checklist Qualidade**

**Link:** <https://goo.gl/S27ThK>

**Link Caso de Uso:** <https://goo.gl/1EEgEi>

**Link Código:** <https://goo.gl/WEXnTW>

**7. Mapa de Responsabilidades**

<https://app.smartsheet.com/b/home>

**8. Aceite**

**Link:** <https://goo.gl/DgvTQz>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coordenador** | **Assinatura** | **Data** |
|  |  |  |