**RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Projeto Nanny |
| **Gerência de Riscos:** | Paulo Henrique Tomaz dos Santos |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

1. **Introdução.**

O objetivo deste relatório é informar as partes responsáveis pelo projeto sobre os riscos ocorridos durante a etapa do CDIII.

1. **Descrição dos fatos.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓD** | **RISCO** | **DESCRIÇÃO** | **DECISÃO TOMADA** |
| 4 | Dúvidas e dificuldades para desenvolver o projeto | A equipe teve dificuldade para dar andamento durante a etapa de codificação pois não tinham experiência com a ferramenta.  Alguns requisitos que não foram implementados na primeira versão, foram selecionados para entrar nas versões futuras do Nanny. | Depois de estudos, busca em fóruns e reuniões onde um ajudou o outro, a equipe conseguiu avançar com a programação do projeto.  Para não atrasar mais nenhuma entrega e conseguirmos apresentar um bom projeto, decidimos realizar uma alteração no escopo, transferindo a codificação de alguns requisitos para Requisitos Futuros, onde implementaremos apenas em uma nova versão do Nanny. Um documento especificando melhor a mudança foi criado - [Requisitos Futuros](https://drive.google.com/open?id=11-JUTmSs6mUU73x5e1KuAkSK_-6jOWJaG4GobMfD-6E). |
| 5 | Atrasos no cronograma | Com a falta de habilidades nas ferramentas e algumas alterações de datas, atrasamos a entrega de alguns requisitos do CDII, elencando os mesmos para serem entregues no CDIII, porém com a quantidade de feriados acabamos iniciando com atraso a programação. | Focar nas funcionalidades dos requisitos deixando o Front-End para o final. |
| 6 | Erros de Integração | Alguns computadores não conseguiram subir todos os pacotes e por inocência alguns commits de erros foram realizados. | Foram excluídos todos os erros e subimos novamente as atualizações para o GIT, certificando que estaria tudo certo. |