Declaração do Escopo do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Pnan – Projeto Nanny |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

Índice

1.Objetivo (s) do Projeto 1

2.Escopo do Produto 1

3.Requisitos do Projeto 1

4.Exclusões do Escopo 2

5.Entregas do Projeto 2

6.Critérios de Aceitação 2

7.Especificação do Projeto 2

8.Ligações com outros Projetos 3

9.Estrutura com outros Projetos 3

10.Valores Estimados 3

11.Marcos do Cronograma 4

12.Restrições 4

13.Premissas 4

1. Objetivo (s) do Projeto

De acordo com estudos realizados, pessoas que possuem filhos e/ou dependentes possuem muitas obrigações e compromissos por isso têm dificuldades em lembrar de todos e até mesmo de se programar para alguns.

A proposta do Nanny é ajudar a gerenciar esses compromissos de uma forma simples e prática, com interface amigável e intuitiva.

1. Escopo do Produto

O aplicativo irá conter uma Interface agradável e de fácil navegação disponibilizando um fácil gerenciamento de suas funções.

O propósito é oferecer ao mercado uma aplicação diferenciada e inovadora que cause um bom impacto socialmente e proporcione ajuda ao usuário.

O projeto é independente, não contendo ligações com nenhum outro.

1. Requisitos do Projeto

Os lembretes cadastrados poderão ser divididos em três categorias: Cuidados pessoais, Lazer e Estudos. Serão funções da aplicação:

Gerenciar Usuário;

Gerenciar Dependentes;

Gerenciar Lembretes;

Gerenciar Cartão de Vacina;

Gerenciar Notificações;

Gerenciar configurações do Aplicativo;

Fornecer dicas de lazer de acordo com a faixa etária do dependente.

A documentação completa de Requisitos está apresentada no documento **EOR – Projeto Nanny versão 02.**

1. Exclusões do Escopo

A aplicação não funcionará como Rede social.

1. Entregas do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRINCIPAIS FASES** | **DATA INÍCIO** | **DATA TÉRMINO** |
| ESTRUTURAÇÃO | 06/02/2018 | 06/03/2018 |
| CDI | 07/03/2018 | 10/03/2018 |
| CDII | 11/03/2018 | 15/04/2018 |
| CDIII | 16/04/2018 | 22/06/2018 |
| ENTREGA DO PROJETO | 26/06/2018 | 26/06/2018 |

1. Critérios de Aceitação

* Liberação de todos os artefatos identificados como produtos liberados para o cliente;
* Lista dos participantes necessários ao teste de aceitação;
* Locais de teste necessários;
* Conclusão com êxito das avaliações de artefato identificadas no Plano de Aceitação do Produto;
* Conclusão com êxito do treinamento do cliente;
* Conclusão com êxito da instalação no local;
* Medidas que identificarão até que ponto as especificações originais do projeto foram atendidas;
* Medidas que identificarão até que ponto os objetivos do caso de negócio foramatingidos.

1. Especificação do Projeto

O projeto deve estar de acordo com as seguintes documentações:

* Escopo;
* EOR;
* Cronograma;
* Documento de Recursos Humanos;
* Plano de Gerenciamento de Requisitos;
* Plano de Gerenciamento de Interface;
* Plano de Garantia de Qualidade;
* Plano de Gerenciamento de configuração;
* Diagrama de Entidade-Relacionamento;
* Diagrama de Classes;
* Diagrama de Sequência;
* Documento de Riscos;
* Plano de Gerenciamento de Teste.

1. Ligações com outros Projetos

Não existem ligações com outros projetos

1. Estrutura do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **CARGO / FUNÇÃO** | **COLABORADOR RESPONSÁVEL** |
| Ger. Qualidade / Ger. Processos /Ger. Configuração | Cecília Palhano |
| Ger. Testes / Ger. Requisitos | Carlos Alberto |
| Requisitos / Programação / Testes | Júlio César |
| Projetista / Ger. Projetos / Interface | Rheder Landim |
| Programação / Riscos e Cronograma | Paulo Henrique |
| DBA / Programação / Arquiteto | Lucas Oliveira |
| Proramação / UML / Requisitos | André Hirata |
| Sup. Técnico / Programação / Requisitos | Renildo Gonzaga |

1. Marcos do Cronograma

LINK PARA O CRONOGRAMA

1. Restrições

LINK PARA DOCUMENTO DE RISCOS

1. Premissas

Os professores orientadores deverão estar disponíveis para tirar dúvidas acerca de ferramentas e documentações referentes ao projeto.

Os cronogramas deverão ser seguidos.