Declaração do Escopo do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | Pnan – Projeto Nanny |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |

Índice

1.Objetivo (s) do Projeto 1

2.Escopo do Produto 1

3.Requisitos do Projeto 1

4.Exclusões do Escopo 2

5.Entregas do Projeto 2

6.Critérios de Aceitação 2

7.Especificação do Projeto 2

8.Ligações com outros Projetos 3

9.Estrutura com outros Projetos 3

10.Valores Estimados 3

11.Marcos do Cronograma 4

12.Restrições 4

13.Premissas 4

1. Objetivo (s) do Projeto

Desenvolver uma aplicação Android que permita aos pais / responsáveis gerenciar os compromissos de seus filhos e dependentes.

1. Escopo do Produto

A aplicação contará com:

Cadastro de usuário;

Cadastro de dependentes;

Cadastro de lembretes (eventos, compromissos, etc);

Cadastro de cartão de vacina;

Controle de notificações;

Dicas de lazer e desenvolvimento infantil;

1. Requisitos do Projeto

O usuário poderá cadastrar seus filhos / dependentes e gerenciar seus compromissos. Será possível também cadastrar o cartão de vacina dos mesmos.

Será disponibilizada uma área com informações de dicas de lazer e informações de desenvolvimento humano voltada para cada faixa etária.

O usuário será notificado a cada novo lembrete. O aplicativo constará com um sistema automático de lembrete para algumas categorias como por exemplo o cartão de vacina.

O usuário poderá gerenciar as notificações, criar lembretes com notificações recorrentes.

1. Exclusões do Escopo

A aplicação não funcionará como Rede social.

1. Entregas do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRINCIPAIS FASES** | **DATA INÍCIO** | **DATA TÉRMINO** |
| ESTRUTURAÇÃO | 06/02/2018 | 06/03/2018 |
| CDI | 07/03/2018 | 10/03/2018 |
| CDII | 11/03/2018 | 15/04/2018 |
| CDIII | 16/04/2018 | 22/06/2018 |
| ENTREGA DO PROJETO | 26/06/2018 | 26/06/2018 |

1. Critérios de Aceitação

* Liberação de todos os artefatos identificados como produtos liberados para o cliente;
* Lista dos participantes necessários ao teste de aceitação;
* Locais de teste necessários;
* Conclusão com êxito das avaliações de artefato identificadas no Plano de Aceitação do Produto;
* Conclusão com êxito do treinamento do cliente;
* Conclusão com êxito da instalação no local;
* Medidas que identificarão até que ponto as especificações originais do projeto foram atendidas;
* Medidas que identificarão até que ponto os objetivos do caso de negócio foram *atingidos*

1. Especificação do Projeto

O projeto deve estar de acordo com as seguintes documentações:

Termo de Abertura de Projeto – TAP;

Documento de requisitos – EOR;

Documento de Tempo;

Documentação de Custo;

Documento de Qualidade;

Documento de Processos;

Documento de Recursos Humanos;

Diagrama de Entidade-Relacionamento;

Diagrama de Classes;

Diagrama de Sequência;

Documento de Arquitetura de Software;

Documentação de Gerenciamento.

1. Ligações com outros Projetos

Não existem ligações com outros projetos

1. Estrutura do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **CARGO / FUNÇÃO** | **COLABORADOR RESPONSÁVEL** |
| Ger. Qualidade / Ger. Processos | Cecília Palhano |
| Ger. Testes / Ger. Requisitos | Carlos Alberto |
| Requisitos / Programação / Testes | Júlio César |
| Projetista / Ger. Projetos / Interface | Rheder Landim |
| Programação / Pesquisa e documentação | Paulo Henrique |
| DBA / Programação / Arquiteto | Lucas Oliveira |
| Ger. Configuração / Proramação / UML | André Hirata |
| Sup. Técnico / Programação / Requisitos | Renildo Gonzaga |

1. Valores Estimados

As especificações de valores completas estão descritas no documento de Custo*s.*

1. Marcos do Cronograma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRINCIPAIS FASES** | **DATA INÍCIO** | **DATA TÉRMINO** |
| Entrega das Documentações | 06/02/2018 | 06/03/2018 |
| Fase inicial de desenvolvimento | 07/03/2018 | 10/03/2018 |
| Fase Intermediária de desenvolvimento | 11/03/2018 | 15/04/2018 |
| Fase de testes e Integração | 16/04/2018 | 22/06/2018 |
| ENTREGA DO PROJETO | 26/06/2018 | 26/06/2018 |

1. Restrições

A falta de estrutura dos laboratórios da Pontifícia Universidade Católica de Goiás causa restrição de uso para o desenvolvimento da aplicação sendo necessário a equipe trazer o próprio material.

1. Premissas

Os professores orientadores deverão estar disponíveis para tirar dúvidas acerca de ferramentas e documentações referentes ao projeto.