Termo de Abertura do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | PNan – Projeto Nanny |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |
| **Solicitante / Cliente:** | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| **Patrocinador do Projeto:** | PUC GO |
| **Gerente do Projeto:** | Rheder Rosa Landim |

Índice

[1.Justificativa do Projeto (Necessidades do Negócio) 2](#_toc125)

[2.Escopo Inicial do Projeto 2](#_toc127)

[2.1.Dentro do Escopo do Projeto 2](#_toc128)

[2.2.Fora do Escopo do Projeto 2](#_toc137)

[3.Riscos e Fatores Críticos de Sucesso 2](#_toc139)

[3.1.Riscos Preliminares 2](#_toc140)

[3.2.Fatores Críticos de Sucesso 2](#_toc143)

4[.Cronograma de Marcos Sumarizado](#_toc148) 3

5[.Premissas e Restrições para o Projeto](#_toc243) 3

[5.1.Premissas para o Projeto](#_toc244) 3

[5.2.Restrições para o Projeto](#_toc248) 3

[6.Estimativa Inicial de Prazo e Custo](#_toc251) 3

[7.Equipe Inicial do Projeto 3](#_toc256)

[8.Ligações com Outros Projetos](#_toc260) 4

[9.Aprovação](#_toc262) 4

1. Justificativa do Projeto (Necessidades do Negócio)

De acordo com estudos realizados, pessoas que possuem filhos e/ou dependentes têm muitas obrigações e compromissos por isso têm muita dificuldade em lembrar de todos e até mesmo de se programar para alguns.

A proposta do Nanny é ajudar a lembrar compromissos sem que o usuário precise ficar cadastrando o lembrete inúmeras vezes, causando repetição e cansaço.

1. Escopo Inicial do Projeto
   1. Dentro do Escopo do Projeto

Será criado um aplicativo para controlar os compromissos de filhos/dependentes, divididos em três categorias: Cuidados pessoais, Lazer e Estudos.

Constará no aplicativo as funções de:

* Cadastro de usuário;
* Cadastro de dependentes;
* Cadastro de lembretes;
* Cadastro de cartão de vacina;
* Controle de notificações;
* Dicas de lazer e desenvolvimento infantil;
  1. Fora do Escopo do Projeto

O aplicativo não funcionará como rede social.

1. Riscos e Fatores Críticos de Sucesso
   1. Riscos Preliminares

A falta de conhecimento de alguns colaboradores nas ferramentas de desenvolvimento poderá atrasar na entrega.

* 1. Fatores Críticos de Sucesso

Conhecimento das ferramentas por parte da equipe, treinamento e aceitação do cliente.

1. Cronograma de Marcos Sumarizado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRINCIPAIS FASES** | **DATA INÍCIO** | **DATA TÉRMINO** |
| ESTRUTURAÇÃO | 06/02/2018 | 06/03/2018 |
| CDI | 07/03/2018 | 10/03/2018 |
| CDII | 11/03/2018 | 15/04/2018 |
| CDIII | 16/04/2018 | 22/06/2018 |
| ENTREGA DO PROJETO | 26/06/2018 | 26/06/2018 |

1. Premissas e Restrições para o Projeto
   1. Premissas para o Projeto

O cliente disponibilizará ambiente de estudos durante todas etapas do projeto

O software só poderá ser utilizado após todos os testes serem realizados.

* 1. Restrições para o Projeto

Todos os integrantes do projeto devem estar devidamente matriculados na disciplina de Projeto Integrador. Os professores orientadores devem dar suporte aos alunos caso tenham dúvidas.

1. Estimativa Inicial de Prazo e Custo

O projeto está estimado para ser entregue dia 26/06/2018.

Os custos iniciais e finais serão simbólicos, totalizando o valor de R$ 100,00 gastos em cursos de capacitação para a equipe. A quantidade total de custos está descrita no documento de custos do projeto.

1. Equipe Inicial do Projeto

André Gustavo Hirata

Rheder Rosa Landim

Carlos Alberto Alvarenga Júnior

Cecília de Brito Palhano

Júlio César Pereira Júnior

Lucas Oliveira Marques

Renildo Gonzaga de Sousa Júnior

Paulo Henrique Tomaz dos Santos

1. Ligações com Outros Projetos

Não existe ligação com outros projetos

1. Aprovação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsável/Aprovação** | **Título/Cargo** | **Assinatura** | **Data** |
| André Luiz Alves | Coordenador |  | 06/03/2018 |